**Информация по результатам совместного**

 **контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджету Суражского муниципального района на обеспечение развития и укрепления материально- технической базы Кулажского сельского дома культуры МБУК "Районный межпоселенческий культурно-досуговый центр" за 2017 год".**

В соответствии с пунктом 2.3.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год, утвержденного решением решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 27.12.2017 года №88-рк, приказом и. о. председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области «О проведении контрольного мероприятия» от 10.01.2018г №7-п/п, пункт 2.1.1. плана работы Контрольно-счетной палаты Суражского муниципального района на 2018 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Суражского муниципального района от 25.12.2017 года №17, приказа председателя Контрольно-счётной палаты Суражского муниципального района от 16 января 2018г. №2 проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных бюджетам муниципальных образований Брянской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры Брянской области, за 2017 год» (совместное с Контрольно-счетной палатой Суражского района) на объекте контроля - администрация Суражского муниципального района, по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки.

В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44- ФЗ) администрацией Суражского муниципального района в условия муниципальных контрактов включено условие о возможности корректировки стоимости работ.

В нарушение части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ администрацией Суражского муниципального района информация об исполнении муниципального контракта от 04.09.2017 № 26-08-17, заключенного с «СтройТоргСервис», на выполнение работ по ремонту Кулажского сельского Дома культуры МБУК «Районный межпоселенческий культурно-досуговый центр» Суражского района на сумму 1 036,6 тыс. рублей направлена в УФК по Брянской области несвоевременно, а именно: акт о приемке выполненных работ от 19.10.2017 № 1 направлен позже установленного срока на 5 рабочих дней.

В октябре 2017 года администрацией Суражского муниципального района заключены 4 договора на выполнение ремонтных работ в здании Кулажского

сельского Дома культуры на общую сумму 252,8 тыс. рублей, что свидетельствует о наличии признаков искусственного дробления закупки и противоречит части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, поскольку вышеуказанные договоры заключены на выполнение ремонтных работ в одном здании без использования конкурентного способа.

По итогам проведенных контрольных обмеров выполненных работ и проверки нормативов, формирующих стоимость строительной продукции, установлено, что администрацией Суражского муниципального района в 2017 году допущена неправомерная оплата подрядной организации ООО «СтройТоргСервис» завышенных объемов и стоимости работ по ремонту здания Кулажского сельского Дома культуры в общей сумме 400,5 тыс. рублей, в том числе в рамках исполнения муниципальных контрактов (договоров): от 04.09.2017 № 26-08-17 - 359,1 тыс. рублей, от 24.10.2017 № 1 - 2,2 тыс. рублей; от 24.10.2017 № 5 - 13,0 тыс. рублей; от 24.10.2017 № 6-12,1 тыс. рублей, от 04.09.2017 № 26-08-17 - 14,1 тыс. рублей.

Кроме того, отмечено, что в нарушение пункта 4.17\* СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» в здании Кулажского сельского Дома культуры не предусмотрена система отопления. Несоблюдение допустимых условий эксплуатации отделочных покрытий влечет риск утраты результатов работ, выполненных по ремонту здания, на сумму 1 289,4 тыс. рублей.

Проверкой отмечено, что администрацией Суражского муниципального района расчеты за выполненные работы осуществлены с подрядными организациями с нарушением сроков оплаты, предусмотренных заключенными муниципальным контрастом и договорами:

по договору от 24.10.2017 № 1 расчеты с ООО «СгройТорг-Сервис» осуществлены заказчиком с опозданием на 38 дней;

по договору от 24.10.2017 №2 расчеты с ООО «СтройТорг-Сервис» осуществлены заказчиком с опозданием на 33 дня;

по договору от 24.10.2017 №5 с ООО «СтройАльянс» осуществлены заказчиком с опозданием на 25 дней;

по договору от 24.10.2017 №6 расчеты с ООО «СтройАльянс» осуществлены заказчиком с опозданием на 24 дня.

Необеспсчение обязательств по срокам оплаты создает риски применения подрядными организациями к администрации Суражского муниципального района штрафных санкций и, следовательно, неэффективных расходов.

В соответствии с данными статистической отчетности, значение показателя результативности «средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 000 человек (в муниципальных домах культуры)» составило 63, что выше планового значения и отчетных данных на 1 человек.