# Администрация Суражского района Брянской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 января 2018 г. № 3

г. Сураж

Об утверждении плана мероприятий

("дорожной карты") на 2018-2020 годы

по строительству, капитальному ремонту,

реконструкции, поэтапному выведению

из эксплуатации зданий образовательных

организаций не имеющих теплых санузлов,

пищеблоков, расположенных в приспособленных зданиях,

имеющих высокую степень пожароопасности

а также с износом более 50% на территории

Суражского муниципального района.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Пр-2821 от 5 декабря 2014 года (пункт 26) во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" (подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"), распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 2765-р "О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы"и в целях исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 24 августа 2017 года № ОГ – П8- 209пр,

**постановляю:**

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту») на 2018-2020 годы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, поэтапному выведению из эксплуатации зданий образовательных организаций не имеющих теплых санузлов, пищеблоков, расположенных в приспособленных зданиях, имеющих высокую степень пожароопасности а также с износом более 50% на территории Суражского муниципального района (приложение N 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, поэтапному выведению из эксплуатации зданий образовательных организаций не имеющих теплых санузлов, пищеблоков, расположенных в приспособленных зданиях, имеющих высокую степень пожароопасности а также с износом более 50% на территории Суражского муниципального района. (приложение N 2).

3. Отделу образования Суражского района обеспечить реализацию плана мероприятий ("дорожной карты") по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, поэтапному выведению из эксплуатации зданий образовательных организаций, не имеющих теплых санузлов, пищеблоков, расположенных в приспособленных зданиях, имеющих высокую степень пожароопасности, а также с износом более 50% на территории Суражского муниципального района.

4. Отделу строительства, ЖКХ, архитектуры, транспорта и связи обеспечить подготовку документов для выделения земельных участков, их оформления под строительство, выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ новых зданий образовательных организаций, ремонта и реконструкции зданий образовательных организаций согласно плану мероприятий ("дорожной карте") по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, поэтапному выведению из эксплуатации зданий образовательных организаций, не имеющих теплых санузлов, пищеблоков, расположенных в приспособленных зданиях, имеющих высокую степень пожароопасности, а также с износом более 50% на территории Суражского муниципального района.

5.Отделу организационной работы и внутренней политики довести данное постановление до заинтересованных лиц под подпись.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Суражского района Исаченко Л.С.

**Глава администрации**

**Суражского района В.П.Риваненко**

Кравченко А.Е.

2-11-38

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,**

**КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ПОЭТАПНОМУ ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ИМЕЮЩИХ ТЕПЛЫХ САНУЗ ЛОВ , ПИЩЕБЛОКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ ,ИМЕЮЩИХ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ОГНЕОПАСНОСТИ А ТАК ЖЕ С ИЗНОСОМ БОЛЕЕ 50 % НА ТЕРРИТОРИИ СУРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.**

Пояснительная записка.

1. Основные направления.

Совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях, приведение их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, создание безопасных и комфортных условий их осуществления.

Обеспечение достижения учащимися Суражского района новых образовательных результатов:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- создание условий для организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- создание условий для творческого, интеллектуального и физического развития обучающихся в общеобразовательных организациях Суражского района.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- снижение количества школьников, обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях Суражского района;

- доведение количества обучающихся в классе до нормативного;

- организация и проведение процедуры независимой оценки качества образования.

2. Ожидаемые результаты.

Совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях, приведение их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, создание безопасных и комфортных условий их осуществления.

Обеспечение достижения учащимися Суражского района новых образовательных результатов:

- обеспечение обучения всех школьников общеобразовательных организаций Суражского района по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- увеличение количества обучающихся, занявших призовые места по результатам их участия во всероссийских и региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

- повышение качества подготовки обучающихся;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- организация обучения школьников в общеобразовательных организациях Суражского района в одну смену;

- обеспечение нормативного комплектования классов в общеобразовательных организациях;

- повышение образовательных результатов выпускников школ.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 2227 | 2235 | 2240 |
| 2. | Численность обучающихся во вторую смену | человек | 490 | 470 | - |
| 3 | Средняя наполняемость классов в городских общеобразовательных организациях | человек | 18.6 | 19 | 20 |
| 4 | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 7.5 | 8 | 10 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 51 | 58 | 65 |
| 6 | Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, занявших призовые места по результатам международных, всероссийских и региональных олимпиад, конкурсов, соревнований | процентов | 0.12 | 0.22 | 0.3 |
| 7 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ | раз | 1.95 | 1.9 | 1.85 |
| 8 | Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования: |  |  |  |  |
| 8.1 | по математике | баллов | 48.7 | 49 | 50 |
| 8.2 | по русскому языку | баллов | 72.8 | 74 | 75 |
| 9 | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: |  |  |  |  |
| 9.1 | по математике | долей | 14.6 | 14.8 | 15 |
| 9.2 | по русскому языку | долей | 30.4 | 31 | 31.5 |

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Суражского района

от 12 января 2018г. № 3

План мероприятий («дорожная карта»)

по строительству ,капитальному ремонту, реконструкции и поэтапному выведению из эксплуатации общеобразовательных организаций, не имеющих теплых санузлов, пищеблоков, расположенных в приспособленных зданиях, имеющих высокую степень пожароопасности, а также с износом более 50% на территории Суражского муниципального района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Год  реализации |
| 1. | Вывод из эксплуатации здания филиала МБОУ СОШ №3 г.Суража, расположенного в п.Лесное | 2018 |
| 4. | Строительство пристройки на 500 мест  к МБОУ СОШ №1 г.Суража. | 2020 |
| 5. | Вывод из эксплуатации здания филиала МБОУ СОШ №2,расположенного в д.Красная слобода. | 2020 |
| 6. | Вывод из эксплуатации здания МБОУ Овчинской основной общеобразовательной школы | 2020 |
| 7. | Вывод из эксплуатации здания МБОУ Каменской основной общеобразовательной школы | 2020 |

Приложение N 2 к Постановлению

администрации Суражского района

от12 января 2018г. N 3

Состав рабочей группы

по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и поэтапному выведению из эксплуатации общеобразовательных организаций, не имеющих теплых санузлов, пищеблоков, расположенных в приспособленных зданиях, имеющих высокую степень пожароопасности, а также с износом более 50% на территории Суражского муниципального района.

1.Максименко А.Н. -заместитель главы администрации Суражского района.

2.Исаченко Л.С.- заместитель главы администрации Суражского района.

3. Толока С.В. – начальник финансового отдела

4. Козлов А.В. - архитектор Суражского района.

5.Кравченко А.Е.- начальник отдела образования Администрации Суражского района.

6.Кириченко Н.М.- зам.начальника отдела образования Администрации Суражского района.