УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации Суражского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П.Риваненко

"27" февраля 2018 г.

**Дорожная карта**

**реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Суражского городского поселения Брянской области на 2018-2022 год» (в 2018 году)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственное лицо |
| 1 | Подготовка и публикация дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой и общественных территории, включенных в муниципальную программу программы «Формирование современной городской среды на территории Суражского городского поселения Брянской области на 2018-2022 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (в 2018 году), для ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 10 календарных дней и последующее их утверждение. | До 01.03.2018 г. | Администрация Суражского муниципального района |
| 2 | Корректировка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Суражского городского поселения Брянской области на 2018-2022 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | До 29.03.2018 г. | Администрация Суражского муниципального района |
| 3 | Разработка ПСД благоустройства дворовых и общественных территорий по дизайн-проектам | До 20.04.2018 г. | Администрация Суражского муниципального района |
| 4 | Завершение мероприятий по проверке достоверности сметной стоимости проектов | До 15.05.2018 г. | Администрация Суражского муниципального района |
| 5 | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству. | До 01.07.2018 г. | Администрация Суражского муниципального района |
| 6 | Реализация выполнения работ по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой на 2018 г | До 01.09.2018 г. | Администрация Суражского муниципального района |