Приложение 1

к постановлению администрации Суражского района

от 27 декабря 2024 года № 1308

Приложение 1

Утверждено постановлением администрации Суражского

района от 30 декабря 2022 года № 946

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация полномочий

администрации Суражского района на территории

Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области»

(2023-2028 годы)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Суражского района Брянской области |
| Соисполнители муниципальной программы | МУП «Благоустройство» МУП «Суражский районный водоканал» |
| Перечень подпрограмм | 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района» (2023-2028 годы) 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2023-2025 гг.» |
| Перечень проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» «Чистая вода (Брянская область)» «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)» |
| Цели и задачи муниципальной программы | 1. Формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития Суражского городского поселения Суражского муниципального района, способствующей созданию благоприятных условий для жизнедеятельности населения: 1.1. Эффективное руководство и управление по решению вопросов местного значения 1.2. Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан 1.3. Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства 1.4. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 1.5. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Объем средств на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 854 694 999,28 рублей, в том числе: 2023 год – 383 323 350,45 рублей; 2024 год – 142 742 450,36 рублей; 2025 год – 94 944 861,44 рубль; 2026 год – 100 614 078,83 рублей; 2027 год – 133 070 258,20 рублей |
| Объем средств на реализацию проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию проектов, включенных в состав муниципальной программы, – 92 761 678,81 рублей, в том числе: 2023 год – 62 851 662,56 рубля; 2024 год – 1 344 936,25 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 28 565 080,00 рублей |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Показатели (индикаторы) муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей программе |

Общая характеристика текущего состояния социально-экономических сфер  Суражского городского поселения Суражского муниципального района

Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Суражского района на территории Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) (далее – муниципальная программа) представляет собой программный документ, направленный на достижение целей и решение задач администрации Суражского района (далее – Администрация) по эффективному муниципальному управлению, позволяющий согласовать совместные действия органов местного самоуправления, государственной федеральной и региональной власти, общественных организаций и граждан.

В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление мероприятий, направленных на обеспечение комплексного социально-экономического развития Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области (далее – Суражского городского поселения), исполнение полномочий Администрации по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета.

Реализация проводимой Администрацией муниципальной политики осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области (далее - бюджета Суражского городского поселения), федерального и областного бюджетов, иных источников.

Администрация является исполнительно – распорядительным органом Суражского городского поселения и в соответствии с Уставом города Суража наделена полномочиями по решению вопросов местного значения, и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральным законодательством и нормативно – правовыми актами Брянской области.

Административным центром муниципального образования «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» является город Сураж.

Численность постоянного населения составляет более 10,0 тысяч человек, экономически активного населения – 5,6 тысяч человек.

Приоритетными отраслями экономики поселения являются бумажная легкая (текстильная), пищевая промышленности, также в городе имеются предприятия электроэнергетики, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания. Стабильной остается ситуация на градообразующем предприятии                               АО «Пролетарий».

В городе Сураже имеется база для подготовки специалистов: преподавателей в педагогическом колледже имени Пушкина, специалистов рабочих профессий в аграрно-промышленном техникуме.

На территории города Суража функционируют:

- 3 средних общеобразовательных школы,

- 4 дошкольных образовательных учреждения,

- 3 учреждения дополнительного образования (ЦДТ, ФОК, школа искусств).

- 2 библиотеки,

- 2 музея.

В ведение Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов находится более 300 человек. Работает МФЦ по оказанию услуг населению в режиме «одного окна»

В общеобразовательных учреждениях города обучается более 1400 учащихся, в дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 690 детей.

ГБУЗ «Суражская ЦРБ» на территории города Суража включает в себя поликлинику на 485 посещений в смену, дневной стационар на 24 пациенто-места, круглосуточный стационар на 57 коек.

Жилищно-коммунальная сфера города представлена предприятиями: Управляющая компания - ООО «Многокомплексное обслуживание», ООО Управляющая компания «Сервис»,                                            МУП «Благоустройство», МУП «Полигон» и МУП «Суражский районный водоканал».

Жилой фонд города «нуждается» в капитальном ремонте. За период 2008-2013гг. в городе отремонтировано 35 многоквартирных домов (44,3 %) площадью 48,5 тыс. кв. м (55,4 %) в рамках реализации Федерального закона  от 21.07.2007г. № 185–ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства». За 2014-2022 годы проведен капитальный ремонт крыш в 25 многоквартирном доме в соответствии с Законом Брянской области от 11.06.2013г. № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

Проводится ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социально-значимым объектам; строительство тротуаров.

Продолжается работа в направлении - строительство и ремонт систем коммунальной инфраструктуры (газоснабжение, водоснабжение).

Город Сураж растет и развивается. Все позитивное, что делается в городе: обеспечение устойчивого роста доходов населения, улучшение жилищных условий граждан, обеспечение доступности и повышение качества медицинских услуг, защита материнства и детства – направлено, в конечном счете, на повышение уровня жизни жителей и гостей города Суража.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития Суражского городского поселения Суражского муниципального района (далее – Суражского городского поселения), способствующей созданию благоприятных условий для жизнедеятельности населения. Это подразумевает увеличение доходов населения, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций в экономику города. Реализация данной цели обеспечивается полномочиями Администрации в рамках выбранного сценария развития города.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Эффективное руководство и управление по решению вопросов местного значения.

2. Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан.

3. Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства.

4.  Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

5. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области (далее – бюджета Суражского городского поселения), федерального и областного бюджетов, иных источников.

Общий объём средств на реализацию муниципальной программы составляет – 854 694 999,28 рублей, в том числе:

2023 год – 383 323 350,45 рублей, в том числе

- проектов – 62 851 662,56 рубля, в том числе в рамках подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы)  – 22 806 937,50 рублей;

- основных мероприятий (мероприятий) – 317 638 923,66 рубля;

- подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) – 25 182 168,35 рублей;

- подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2023-2025 гг.» – 457 533,38 рубля;

2024 год – 142 742 450,36 рублей, в том числе

- проектов – 1 344 936,25 рублей;

- основных мероприятий (мероприятий) – 140 726 680,78 рублей;

- подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) – 670 833,33 рубля;

- подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2023-2025 гг.» – 0,00 рублей;

2025 год – 94 944 861,44 рубль, в том числе

- проектов – 0,00 рублей;

- основных мероприятий (мероприятий) – 94 594 861,44 рубль;

- подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) – 200 000,00 рублей;

- подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2023-2025 гг.» – 150 000,00 рублей;

2026 год – 100 614 078,83 рублей, в том числе

- проектов – 0,00 рублей;

- основных мероприятий (мероприятий) – 100 414 078,83 рублей;

- подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) – 200 000,00 рублей;

2027 год – 133 070 258,20 рублей, в том числе

- основных мероприятий (мероприятий) – 101 932 924,20 рубля;

- подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы) – 31 137 334,00 рубля, в том числе проектов – 28 565 080,00 рублей

Состав муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя:

I. Проекты:

1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)».

2. Региональный проект «Чистая вода (Брянская область)».

3. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)».

II. Подпрограммы:

1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» (2023-2028 годы).

2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2023-2025 гг.».

III. Мероприятия:

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

2. Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации.

3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

4. Членские взносы некоммерческим организациям.

5. Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

6. Организация и обеспечение освещения улиц.

7. Озеленение территории.

8. Организация и содержание мест захоронения (кладбищ).

9. Мероприятия по благоустройству.

10. Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами.

11. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

12. Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям).

13. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

14. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним.

15. Мероприятия по приобретению и установке многофункциональных спортивных площадок.

16. Инициативное бюджетирование.

17. Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

18. Реализация инвестиционных проектов, одобренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 (мост через р. Ипуть, соединяющий ул. Фабричную и ул. Лесную в г. Сураж Суражского района Брянской области).

19. Реализация инициативных проектов.

20. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления.

21. Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

22. Модернизация коммунальной инфраструктуры.

23. Мероприятия в сфере коммунального хозяйства.

24. Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса.

25. Повышение безопасности дорожного движения.

Состав основных мероприятий (проектов) и мероприятий программы, с указанием ресурсов на их выполнение, приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение 1 к программе).

.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий (проектов) приведены в приложении 2 к программе.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) программы,  показателей (индикаторов) основных мероприятий (проектов) приведена в приложении 3 к настоящей программе.

Подпрограмма

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области»

(2023-2028 годы)

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суражского городского поселения Суражского муниципального района Брянской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Суражского района Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | МУП «Суражский районный водоканал» |
| Перечень проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | «Чистая вода (Брянская область)» «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)» |
| Цели и задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства: 1.1. Строительство и ремонт систем коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 55 018 081,68 рубль, в том числе: 2023 год – 25 182 168,35 рублей; 2024 год – 670 833,33 рубля; 2025 год – 200 000,00 рублей; 2026 год – 200 000,00 рублей; 2027 год – 28 765 080,00 рублей |
| Объем средств на реализацию проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию проектов, включенных в состав подпрограммы, – 51 372 017,50 рублей, в том числе: 2023 год – 22 806 937,50 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 28 565 080,00 рублей |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) | Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) приведены в приложении 2 к настоящей программе |

Краткая характеристика коммунальной инфраструктуры

На территории поселения в муниципальной собственности находятся:

- 53,1 км водопроводных сетей;

-  9 артезианских скважин;

- 4 водонапорных башни;

-  4 повысительных насосных станций;

- 16,6 км канализационных сетей;

- 4 канализационных насосных станций.

Водопроводные и канализационные сети города находятся в хозяйственном ведении             МУП «Суражский районный водоканал». Износ коммунальной инфраструктуры составляет более 45 процентов.

Работы, проводимые эксплуатирующими организациями по замене ветхих сетей, позволяют поддерживать их в безаварийном состоянии, но не дают должного эффекта, так как старение сетей происходит быстрее и замены требуют все больше изношенных сетей, что приводит к увеличению затрат на их ремонт, большим потерям при транспортировке. В условиях ограничения роста тарифов  направить дополнительные финансовые средства на ремонт не представляется возможным, в конечном итоге это может привести к крупным, сложно устранимым авариям.

Приведенные факторы состояния коммунальной инфраструктуры города Сураж свидетельствуют о том, что единственным способом преодоления сложившейся ситуации является строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечит развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повысит качество производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшит экологическую ситуацию и снизит энергоемкость производства.

В настоящее время  общая протяженность газопроводов на территории муниципального образования составляет 104 км, уровень газификации природным газом – более 95 процентов.

Настоящая подпрограмма является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов коммунального хозяйства.

Состав подпрограммы

Подпрограмма включает в себя:

Проекты:

1. Региональный проект  «Чистая вода (Брянская область)».

2. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)».

Мероприятия:

1. Модернизация коммунальной инфраструктуры.

2. Мероприятия в сфере коммунального хозяйства.

3. Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Подпрограмма

«Формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» на 2023-2025 гг.»

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Суражское городское поселение Суражского муниципального района Брянской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Суражского района Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | МУП «Благоустройство» Отдел образования администрации Суражского района Брянской области Отдел культуры и молодежной политики администрации Суражского района Брянской области |
| Перечень проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели и задачи подпрограммы | 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах: 1.1. Создание системы мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения 1.2. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 1.3. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в результате проведения организационно-планировочных мер 1.4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Объем средств на реализацию подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 607 533,38 рубля, в том числе: 2023 год – 457 533,38 рубля; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 150 000,00 рублей |
| Объем средств на реализацию проектов, реализуемых в рамках подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию проектов, включенных в состав подпрограммы, – 0,00 рублей, в том числе: 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий (проектов) | Показатели (индикаторы) основных мероприятий приведены в приложении 2 к настоящей программе |

Краткая характеристика дорожно-транспортной инфраструктуры

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Доказано, что основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения, являются:

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог;

- недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство системы контроля и управления дорожным движением;

- низкая водительская дисциплина;

- низкий уровень знаний граждан правил  поведения на дорогах.

Настоящая подпрограмма позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению муниципалитетов, и решения конкретных проблем  на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Состав подпрограммы

Подпрограмма включает в себя мероприятия:

- повышение безопасности дорожного движения:

- замена (установка) дорожных знаков на автомобильных дорогах г. Суража;

- установка ограждений вдоль автомобильных дорог местного значения;

- организация и проведение в общеобразовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в т.ч. стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- проведение бесед, организация выставок, вывешивание плакатов о безопасности дорожного движения в домах культуры, библиотеках, учебных заведениях;

- проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

- предотвращению дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, на улично-дорожной сети г. Суража;

- сохранению жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов.